|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Equipo: | **Software team** | | |
| Responsable: | Karla Yaneli Conde Salazar | | |
| Lugar: | Laboratorio de Linux (Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente) | | |
| Fecha de Junta: | 22 de marzo | | |
| Hora de Inicio: | 11:00 (viernes) | Hora de Fin: | 11:20 (viernes) |
| Propósito: | Lanzamiento del proyecto (proyectIngles) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES | | | |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Karla Yaneli Conde Salazar | KYCS | Moderador | Karla |
| Fviola Flores Salaz | FFS | Isseus | Karla |
| Cindy Lorena Dominguez Salazar | CLDS | Control de tiempos | Cindy |
| Brenda Marisol Figueroa García | BMFG | Secretario | Brenda |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quién** |
| Forma de objetivos | Líder |
| Forma de riesgos | Líder |
| Forma de plan de proyecto | Gerente de Planeación |
| Minuta de reunión | Líder |
| Unidos al peocess Dashboard | Gerente de planeación |
| Repositorio | Soporte |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | | |
| Hora de | | | Tiempo (min) | | No | Temas | Encargado |
| Día | Inicio | Fin | Plan | Real |
| 1 | 11:00 | 11:05 | 11:03 | 11:05 | 1 | Objetivo y Justificación del Proyecto | Líder y planeación |
| 11:06 | 11:10 | 11:15 | 11:10 | 2 | Descripción del Proyecto y Entregables | Líder y planeación |
| 11:12 | 11:18 | 11:20 | 11:18 | 3 | Requerimientos del producto | Líder y planeación |
| 11:19 | 11:24 | 11:25 | 11:24 | 4 | Requerimientos del proyecto | Líder y planeación |
| 11:25 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 5 | Objetivos | Líder y planeación |
| 11:30 | 11:34 | 11:35 | 11:34 | 6 | Premisas y Restricciones | Líder y planeación |
| 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:39 | 7 | Riesgos iniciales de alto nivel | Líder y planeación |
| 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:44 | 8 | Cronograma de hitos principales | Líder y planeación |
| 11:45 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 9 | Requisitos de aprobación del proyecto | Líder y planeación |
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Totales** | Plan | real |  |
| **50 min** | 1:00 | 50 | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | En la segunda reunión con el cliente cliente esta desacuerdo, en el punto número 1 objetivo y justificación del proyecto lo único que el cliente pidió que fuera cambiado en ese punto fue el nombre del departamento a coordinación de lenguas extranjeras. | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 2 | Se revisaron los entregables y lo que no incluye el proyecto con cliente el quedo de acuerdo a que se le entregaran los materiales mencionados en el0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 3 | El cliente quedo de acuerdo con los requerimientos del producto que mencionamos en el 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 4 | El cliente quedo de acuerdo con los requerimientos del proyecto que mencionamos en el 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 5 | Revisamos los objetivos y el cliente está de acuerdo que esos son los objetivos que se deben alcanzar con la implementación del sistema. | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 6 | El cliente quedo de acuerdo con las premisas y restricciones que se mencionan en el 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 7 | Se revisaron los riesgos de alto nivel y el cliente está de acuerdo y consiente de los riesgos que mencionamos en 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 8 | Se quedó de acuerdo con los hitos 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |
| 9 | Se revisaron los requisitos de aprobación del proyecto y el cliente está de acuerdo y consiente con los puntos tratados en 0.5ActaConstitutiva\_20-03-2019 ubicado en el drive y en el repositorio | Líder, planeación y cliente | 22-03-2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| ISSUES | |
| No | Qué |
| 1 | En el punto número 7 (Reporte de aseguramiento de calidad), no se ha llegado al acuerdo de en verdad que es lo que contiende. Ya que él gente de calidad no lo ha reportado |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PENDIENTES | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Cambiar el nombre del departamento a coordinación de lenguas extranjeras. | **Líder** | Viernes 22-03-2019 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |