|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Equipo: | **Software team** | | |
| Responsable: | Karla Yaneli Conde Salazar | | |
| Lugar: | Laboratorio de Linux (Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente) | | |
| Fecha de Junta: | 6 y 7 de marzo | | |
| Hora de Inicio: | (15:00 Miércoles) | Hora de Fin: | (17:00 Miércoles) |
| Propósito: | Lanzamiento del proyecto (proyectIngles) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES | | | |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Karla Yaneli Conde Salazar | KYCS | Moderador | Karla |
| Fviola Flores Salaz | FFS | Isseus | Karla |
| Cindy Lorena Dominguez Salazar | CLDS | Control de tiempos | Cindy |
| Brenda Marisol Figueroa García | BMFG | Secretario | Brenda |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quién** |
| Forma de objetivos | Líder |
| Forma de riesgos | Líder |
| Forma de plan de proyecto | Gerente de Planeación |
| Minuta de reunión | Líder |
| Unidos al peocess Dashboard | Gerente de planeación |
| Repositorio | Soporte |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | | |
| Hora de | | | Tiempo (min) | | No | Temas | Encargado |
| Día | Inicio | Fin | Plan | Real |
| 1 | 01:32 | 01:34 | 01:39 | 01:34 | 1 | Lectura de agenda | Líder |
| 0136 | 02:03 | 01:45 | 02:03 | 2 | Acciones pendientes | Líder |
| 3:00 | 4:10 | 4:35 | 4:10 | 3 | Reporte como Ing. De desarrollo | Todos |
| 5:00 | 5:26 | 5:35 | 5:26 | 4 | Reporte como gerente (puesto) | Todos |
| 5:27 | 5:36 | 5:40 | 5:36 | 5 | Reporte seguimiento a objetivos | Todos |
| 5:39 | 5:44 | 6:00 | 5:44 | 6 | Reporte seguimiento a riesgos | Todos |
|  |  |  |  | 7 | Reporte de aseguramiento de calidad | Gerente de calidad |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Totales** | Plan | real |  |
|  |  |  | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Todos los ingenieros de la empresa BitSoftwre estuvimos de acuerdo con los temas que se observaran | Todos | 25-03-2019 |
| 2 | En la reunión se aclararon todos las actividades que quedaron pendientes por hacer durante la semana 1 por cada ingeniero de desarrollo | Todos | 25-03-2019 |
| 3 | Observar todas las actividades que si fueron realizadas por cada ingeniero durante la semana 1 y observar el reporte de cada ingeniero. Para corroborar que si realizaron las actividades asignadas.  **Gerente de Planeación.**  Cindy Domínguez Salazar no realizo todas las actividades que se asignaron durante la semana 1 por lo que ella redacta que esto se debe a la falta de coordinación con los ingenieros de trabajo y falta de disponibilidad del cliente al igual se tuvo que re planear las que se asignaron a cada ingeniero debido a que un ingeniero deserto y con ello llevo asignar más actividades a cada ingeniero. Y no se entregaron las historias de usuario que debería de revisar por lo que esas actividades no pudieron completarse Ella trabajaría 10 horas a la semana. Todos los tiempos de actividades se muestran en la siguiente imagen.  –  **Soporte**  Faviola flores salas no realizo todas las actividades que se asignaron durante la semana 1 por lo que ella redacta que esto se debe a la falta de coordinación con los ingenieros de trabajo y falta de disponibilidad del cliente al igual se tuvo que re planear las que se asignaron a cada ingeniero debido a que un ingeniero deserto y con ello llevo asignar más actividades a cada ingeniero. Y no se entregaron las historias de usuario que debería de revisar por lo que esas actividades no pudieron completarse Ella trabajaría 10 horas a la semana. Todos los tiempos de actividades se muestran en la siguiente imagen.    **Líder**  Karla yaneli conde Salazar no realizo todas las actividades que se asignaron durante la semana 1 por lo que ella redacta que esto se debe a la falta de coordinación con los ingenieros de trabajo y falta de disponibilidad del cliente al igual se tuvo que re planear las que se asignaron a cada ingeniero debido a que un ingeniero deserto y con ello llevo asignar más actividades a cada ingeniero. Y no se entregaron las historias de usuario que debería de revisar por lo que esas actividades no pudieron completarse Ella trabajaría 10 horas a la semana. Todos los tiempos de actividades se muestran en la siguiente imagen.    **Gerente de desarrollo**  Brenda Marisol Figueroa García no realizo todas las actividades que se asignaron durante la semana 1 por lo que ella redacta que esto se debe a la falta de coordinación con los ingenieros de trabajo y falta de disponibilidad del cliente al igual se tuvo que re planear las que se asignaron a cada ingeniero debido a que un ingeniero deserto y con ello llevo asignar más actividades a cada ingeniero. Y no se entregaron las historias de usuario que debería de revisar por lo que esas actividades no pudieron completarse Ella trabajaría 10 horas a la semana. Todos los tiempos de actividades se muestran en la siguiente imagen.  C:\Users\karla Yaneli\Desktop\doc bluetooth\IMG-20190326-WA0000.jpg | Todos | 25-03-2019 |
| 4 | En la actividad como rol de Líder el ingeniero Karla Yaneli Conde Salazar  **Líder del proyecto** redacta que el tiempo de rol durante la semana 1 lo ha invertido en Agendar las citas con el cliente para llegar al contexto del problema, de igual manera para que el observara la acta constitutiva y estuviera de acuerdo a los temas tratados en el acta, Agendar con el cliente la reunión para la toma de requerimientos. Así como estar al pendiente de que los ingenieros involucrados en el proyecto trabajen por igual y no se creen conflictos ente el equipo de trabajo, también se acercó al coach para resolver dudas que se crean durante el desarrollo del proyecto, y aclarar dudas a los ingenieros involucrados en el proyecto.  **Gerente de desarrollo** Brenda Marisol Figueroa García redacta que el tiempo de rol lo ha invertido en estado al pendiente del equipo en cuanto a la utilización de las herramientas como cascada, laravel para que cuando se comience el desarrollo del proyecto, los ingenieros no tengan tantas dudas.  **Gerente de planeación**  Cindy Domínguez Salazar redacta que el tiempo de rol lo ha invertido en estar repartiendo las actividades que realzaran cada ingeniero, darlas de alta en la herramienta de processDashboard, en asesoramiento de la herramienta a los ingenieros par que ellos no tengan problemas al momento de utilizarla y poder ver las actividades que realizaran durante las 8 semanas del desarrollo del proyecto.  **Gerente de soporte** Fabiola Flores Salas redacta que el tiempo de rol lo ha invertido en instalar las todas las herramientas que se necesitar para desarrollar el proyecto, dar asesorías a los ingenieros de cómo utilizar estas herramientas e ayudarlos a instalarlas en su PC, redactar reporte de cómo fue la instalación de cada herramienta que se utilizara. | Todos | 25-03-2019 |
| 5 | Cada ingeniero involucrado en el proyecto redacta que ha dado seguimiento correcto al objetivo que se le ha así ganado durante el desarrollo del proyecto hasta la fecha de hoy los objetivos están bien no ha habido problema. | Todos | 25-03-2019 |
| 6 | Cada ingeniero involucrado en el proyecto redacta que ha dado seguimiento correcto al riesgo que se le ha así ganado durante el desarrollo siguiendo su plan de contingencia y mitigación en caso de que se disparar un riesgo. Hasta el momento no se ha disparado ninguno | Todos | 25-03-2019 |
| 7 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ISSUES | |
| No | Qué |
| 1 | En el punto número 7 (Reporte de aseguramiento de calidad), no se ha llegado al acuerdo de en verdad que es lo que contiende. Ya que él gente de calidad no lo ha reportado |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PENDIENTES | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | 1. Revisión de historia de usuario para agregar número de control del alumno 2. Historias de usuario para agregar grupo 3. Corrección Historias de usuario para agregar grupo 4. Revisión de historia de usuario para editar alumno. 5. Historia de usuario para editar número de control del alumno 6. Corrección de historia de usuario para editar número de control de alumno 7. Validación de plan general | **Gerente de planeación** | 1. Revisión de historia de usuario para agregar número de control del alumno para **29-03-2019** 2. Historias de usuario para agregar grupo para el **27-03-2019** 3. Corrección Historias de usuario para agregar grupo **28-03-2019** 4. Revisión de historia de usuario para editar alumno. **29-03-2019** 5. Historia de usuario para editar número de control del alumno **28-03-2019** 6. Corrección de historia de usuario para editar número de control de alumno **29-03-2019** 7. Validación de plan general **29-03-2019** |
| 2 | 1. Historia de usuario para agregar número de control de alumno 2. Corrección de historia de usuario para agregar número de control de alumno 3. Revisión de historia de usuario para agregar calificación 4. Historia de usuario para agregar pagos curso 5. Historia de usuario para editar alumno 6. Corrección de historias de usuario para editar alumno 7. Corrección de historias de usuario para editar pagos libro 8. Overhead | **gerente de soporte** | 1. Historia de usuario para agregar número de control de alumno para **29-03-2019** 2. Corrección de historia de usuario para agregar número de control de alumno para **29-03-2019** 3. Revisión de historia de usuario para agregar calificación para **29-03-2019** 4. Historia de usuario para agregar pagos curso para **29-03-2019** 5. Historia de usuario para editar alumno para **29-03-2019** 6. Corrección de historias de usuario para editar alumno para **29-03-2019** 7. Corrección de historias de usuario para editar pagos libro para **29-03-2019** 8. Overhead para **29-03-2019** |
| 3 | 1. Revisión de historia de usuario para agregar carrera 2. Historia de usuario para agregar calificación 3. Corrección de historia de usuario para agregar calificación 4. Revisión de historia de usuario para agregar pagos curso 5. Revisión de historia de usuario para agregar grupo 6. Corrección de historia de usuario para editar calificación 7. Overhead | **Líder** | 1. Revisión de historia de usuario para agregar carrera para **28-03-2019** 2. Historia de usuario para agregar calificación **27-03-2019** 3. Corrección de historia de usuario para agregar calificación **27-03-2019** 4. Revisión de historia de usuario para agregar pagos curso **30-03-2019** 5. Revisión de historia de usuario para agregar grupo **28-03-2019** 6. Corrección de historia de usuario para editar calificación **29-03-2019** 7. Overhead |
| 4 | 1. Historia de usuario para agregar alumno 2. Revisión de historia de usuario para agregar alumno 3. Historia de usuario para agregar carrera 4. Corrección de historia de usuario para agregar carrera 5. Historia de usuario para agregar pagos libro 6. Revisión de historias de usuario para agregar pagos libro 7. Corrección de historias de usuario para agregar pagos curso 8. Revisión de historias de usuario para agregar carrera 9. Historia de usuario para editar calificación 10. Revisión de historia de usuario para editar calificación 11. Revisión de historias de usuario para editar número de control de alumno | **Gerente de desarrollo** | 1. Historia de usuario para agregar alumno **29-03-2019** 2. Revisión de historia de usuario para agregar alumno **29-03-2019** 3. Historia de usuario para agregar carrera **29-03-2019** 4. Corrección de historia de usuario para agregar carrera **29-03-2019** 5. Historia de usuario para agregar pagos libro **29-03-2019** 6. Revisión de historias de usuario para agregar pagos libro **29-03-2019** 7. Corrección de historias de usuario para agregar pagos curso **29-03-2019** 8. Revisión de historias de usuario para agregar carrera **29-03-2019** 9. Historia de usuario para editar calificación **29-03-2019** 10. Revisión de historia de usuario para editar calificación **29-03-2019** 11. Revisión de historias de usuario para editar número de control de alumno **29-03-2019** |